## Slide 1: Realisierungsplanung
Roman Voglhuber

## Slide 2: Realisierungsplanung
WAS soll realisiert werden?
WIE bzw. WIE GUT soll die Realisierung erfolgen?
WIE VIEL soll realisiert werden?
WER soll realisieren?
WOMIT soll die Realisierung erfolgen?
WANN bzw. WIE LANGE soll die Realisierung erfolgen?
WO soll die Realisierung erfolgen?

## Slide 3: Ergebnisse der Realisierungsplanung
Terminlisten
Balkendiagramme
Kosten- und Finanzpläne
Ressourcenbedarf
Ressourcenauslastung

## Slide 4: Personalplanung
Abstimmung des Soll-Ist-Verhältnisses
  Verfügbare Personalkapazität
  Benötigte Personalkapazität
Unterteilung in 2 Planungsphasen
  Personalbedarfsplanung
  Mitarbeiterplanung

## Slide 5: Arbeitspaket
Element im Projektstrukturplan
Nicht weiter untergliedert
Klar definierte Aufgabe
Ein Verantwortlicher

## Slide 6: Verantwortungsmatrix
Zuordnung der Aufgaben und Verantwortungen
Überblick über die Zusammenarbeit
Zum Beispiel eine IMV-Matrix

## Slide 7: Stellenbeschreibung
Beschreibung einer Arbeitsstelle hinsichtlich
  Arbeitsziele
  Aufgaben
  Kompetenzen
  Beziehung zu anderen Stellen

## Slide 8: Terminplanung
Meilensteine
Balkendiagramm
Netzplan

## Slide 9: Meilensteine
Zwischenziele
Kontrolle der Dokumente und Leistungen
Wichtig für die Terminplanung
Werden im Netzplan dargestellt

## Slide 10: Balkendiagramm
Planung, Steuerung und Überwachung
Beschreibt Start und Ende der Aktivitäten
Übersicht über die Projektphasen
Geeignet für kleinere Projekte

## Slide 11: Netzplan
Selbe Funktion wie Balkendiagramm
Übersichtliche Darstellung von Pufferzeiten
Kritischer Pfad

## Slide 12: Sachmittelplanung
Mittel die für das Projekt benötigt werden
Verfügbare Sachmittel
Benötigte Sachmittel
Einsatzplanung
Verfügbarkeitssicherung
Kosten und Ausgabenplanung

## Slide 13: Kostenplanung
Vorausberechnung der Kosten
Projektkosten
  Entstehen durch Projektdurchführung
  Personal-, Termin- und Sachmittelplanung vorausgesetzt
Systemkosten
  Kosten der Systemeinführung
  Einmalige und laufende Kosten

## Slide 14: Kontrollplanung
Interne Überwachung
Externe Überwachung
Kontrollverfahren
  Kontrollinstanz
  Kontrollzeitpunkt
  Kontrollkriterien
  Kontrolltechnik

## Slide 15: Fragen?