Anforderungsanalyse, Lastenheft, Pflichtenheft

Überblick

Anforderungsanalyse
Systemanforderungsanalyse
SW- / HW-Anforderungsanalyse
Erhebungstechniken
Interview
## Fragebogen
## Beobachtung
## Selbstaufschreibung
## Dokumentenauswertung
## CRC-Karten (Class Responsibility Collaboration)
## Snowcards (Anforderungskarten)
## Problem-Frames
## QFD – Quality Function Deployment
## Anforderungsworkshop

Anforderungsanalyse
Bei der Anforderungsanalyse werden die Anforderungen des Kunden an die Software, die entwickelt werden soll ermittelt, geordnet, Widersprüche bereinigt und die Anforderungen dokumentiert. Die Anforderungen bilden die Basis für die Spezifikation und für die Validierung am Projektende, ob das Projektziel erreicht wurde bzw. alle Anforderungen erfüllt worden sind.

Systemanforderungsanalyse

Input
- Externe Vorgaben,
- Rahmenbedingungen
Output
- Anwenderforderungen
- SWPÄ-Konzept

1. Ist- Aufnahme/- Analyse durchführen
Informationen über den Ist- Zustand beschaffen, analysieren und dokumentieren

Organisationsanalyse durchführen:
- Organisationsanalyse vorbereiten: Zielsetzung/Leistungen der fachlichen Aufgaben ermitteln, Analysetiefe festlegen, Unterlagen für Workshops, Fragebögen vorbereiten
- Geschäftsprozesse aufnehmen: Haupt- Teilgeschäftsprozesse abgrenzen, Schnittstellen zwischen Prozessen festlegen, Geschäftsprozesse im Ist-Modell abbilden.
- Geschäftsprozesse analysieren: Schwachstellen und deren Ursachen ermitteln (Redundanzen, Liegezeiten,…) Bei komplexen Geschäftsprozessen kann eine Simulation des Ist-Modells zur Evaluation sinnvoll sein.
- Analyseergebnisse auswerten: Vorschläge sammeln und priorisieren, Möglichkeiten für IT-Unterstützung ermitteln. Ergebnisse dienen als Ausgangspunkt für die Definition von Anforderungen an eine künftige Aufbau- und Ablauforganisation beim Nutzer und als Basis für weitere Geschäftsprozessmodellierung sowie deren Umsetzung in die Praxis

2. Anwendungssystem beschreiben
Gesamthorizont für die Funktionalität des Systems spezifizieren; Grobe Systembeschreibung die für weitere Verfeinerungen und Ergänzungen den Rahmen für Anwenderforderungen bildet.

Gesamthorizont hat folgenden Kriterien zu genügen:
- welche fachlichen Aufgaben werden durch das System unterstützt  Einordnung des Systems in die Organisation bzw. Integrationsumfeld beschreiben.
- Welche Gesamtfunktionalität im Endausbau abgedeckt werden soll und welche Prioritäten dabei erwartet werden.
- Das Einsatzkonzept soll so genau sein dass daraus die technische und organisatorische Einsatzumgebung und die Randbedingungen ableitbar sind.
- Quantitative Abschätzungen, die es ermöglichen technische Entscheidungen in der richtigen Größe zu treffen (Rechnerkapazität,…)
- Gesamthorizont muss so präzise sein, dass im weiteren Verlauf entscheidbar ist, wann dieser verlassen wird und dementsprechend technische Entscheidungen neu überdacht werden müssen.
- Berücksichtigen von Standardthemenbereiche; Mögliche Kandidaten zur Wiederverwendung auf der Ebene der Anwenderforderungen im Rahmen der beabsichtigen Entwicklung sind zu benennen.

Hier ist auch zu beachten, dass die IT-Sicherheitsziele des Systems vom AG vorgegeben werden. Diese werden auch eingebunden.

3. Kritikalität und Anforderungen an die Qualität definieren
Kritikalität wird festgelegt und begründet. Anforderungen hinsichtlich der Qualitätsmerkmale aus der fachlichen Sicht des Anwenders sind zu definieren. (Basis ist die DIN ISO 9126)
Ausgangspunkt der Aktivität sind die externen Vorgaben, wie sie bei Auftragsvergabe festgelegt sind.

4. Randbedingungen definieren
Randbedingungen sind technische, organisatorische und weitere Anforderungen.

Technik: betrifft Anforderungen hinsichtlich der beim technischen Entwurf entstehenden Schnittstellen des Systems, z.B. Schnittstellenstandards
Organisation: Werden durch Kommunikations-, Kooperations- und Koordinierungsbedarf gesetzt, der bei einer sachgerechten Abwicklung der Geschäftsprozesse zwischen den einzelnen Aufgabenträgern besteht.

5. System fachlich strukturieren
System wird fachlich strukturiert und beschrieben. Systemstruktur wird nach Gesichtspunkten der Anwenderwelt modelliert und beschrieben (Vorgaben der angestrebten Geschäftsprozesse). Zur Darstellung sind Ablaufbeschreibungen festzulegen, die Zusammenwirken des Nutzers mit dem System darstellen.

Beschreibungen müssen so detailliert sein, dass fachliche Aspekte bestimmt und gegebenenfalls nötige Klärungen auf Systemebene zwischen Anwender und Realisierer des Systems vollständig und eindeutig herbeigeführt werden können.
Funktionsbereiche und den darunter liegenden Strukturelementen werden Kritikalitätsstufen zugeordnet.

Die Aufbau- und Ablauforganisation beim Anwender ist festzulegen. Erforderliche personelle Maßnahmen sind zu identifizieren und die Umsetzung einzuleiten.

Ausbildungsmaßnahmen sind zu planen (Schulungsinhalte, Trainer,…)

6. Bedrohung und Risiko Analysieren
Wichtig sind die bisher definierten Anwenderforderungen und Informationen über die Einsatzumgebung des Systems

Ermittlung von relevanten Bedrohungen und die damit verbundenen Risiken unter Berücksichtigung der Eintrittswahrscheinlichkeiten der zu erwartenden Schäden.
Das Ergebnis bildet die Grundlage für die Formulierung der Anforderungen an die IT-Sicherheit.

7. Forderungscontrolling durchführen
Dient zur Bewertung der aufgestellten Anwenderforderungen hinsichtlich Realisierbarkeit und Wirtschaftlichkeit und basiert auf Architekturüberlegungen oder bereits einer konkreten Systemarchitektur. Technische und organisatorische Rahmenbedingungen sind als externe Vorgaben zu betrachten.

Anwenderforderungen werden nach folgenden Kriterien analysiert:
- Plausibilität der definierten Anforderungen
- Plausibilität der IT-Sicherheitsanforderungen
- Beherrschbare Komplexität der aufgestellten Anforderungen
- Möglichkeiten für den Einsatz von Fertigprodukten
- Möglichkeiten der Realisierung über die vorhandene IT-Infrastruktur
- Reduzierung vorhabenspezifischer Ausprägungen
- Kostenschätzung für die einzelnen Anforderungen (soweit isolierbar)

Ergebnisse führen zu Vorschlägen/Reduzierung von Anforderungen. Es ist auch Sicherzustellen dass die Projektziele nicht gefährdet werden. Forderungscontrolling erfordert einen Dialog zwischen Anwendern und Vertretern der Auftraggeber.

8. Software-Pflege und Änderungs-Konzept erstellen
Festlegung aller organisatorischen und technischen Maßnahmen für die Software-Pflege und –Änderung (SWPÄ) während des Betriebs. Hier müssen Entscheidungen getroffen werden ob Anteile extern vergeben werden.
Das SWPÄ kann parallel zum weiteren Entwicklungsgang ergänzt werden.

Berücksichtigt:
Notwendige Personen und Ressourcen
Verteilung von Kompetenzen und Verantwortlichkeiten
Beschreibung der Prozesse zur Durchführung
SWPÄ von Fertigprodukten

SW- / HW-Anforderungsanalyse

Input
- Anwenderforderungen
- Systemarchitektur
- Schnittstellenbeschreibung
- Betriebsinformation
- Technische Anforderungen
Output
- Technische Anforderung
- Betriebsinformationen

SW-/HW-Anforderungsanalyse

Es werden die Technischen Anforderungen und die Betriebsinformationen bezogen auf die SW- oder HW-Einheit erweitert.
Ausgangspunkt dafür bilden die Anwenderforderungen, Systemarchitektur und die Technischen Informationen.
Es sind allgemeine Anforderungen, Anforderungen an Schnittstellen, an die Funktionalität, an Qualitätsmerkmale und an SW-Entwicklungsumgebung und SWPÄ-Umgebung zu analysieren und zu definieren.
Die erstellten Betriebsinformationen sind um SW-/HW-bezogene Angaben zu ergänzen. Es sind alle diejenigen Angaben zu erarbeiten, die für die Anwenderdokumentation notwendig sind.

1. Allgemeine Anforderungen aus Sicht der SW-/HW-Einheit definieren
Es werden Allgemeine Anforderungen die sich ergeben festgehalten. Z.B. Anforderungen bezüglich der Realisierung der internen Schnittstellen (durch die pauschale Benennung von Schnittstellen)

2. Anforderungen an die externen Schnittstellen der SW-/HW-Einheit
Technische Einsatzumgebung:
Anforderungen an die Einsatzumgebung und an weitere externe Schnittstellen der SW-Einheit/HW-Einheit im operationellen Betrieb zu präzisieren
Definiert werden muss vor allem auch das geforderte Zeitverhalten.

Nutzerschnittstellen:
Mensch-Maschine-Schnittstelle
Hier sind Anforderungen z.B. an bereitzustellende Dienste und auszutauschende Informationen, an Bildschirmaufbau, Syntax und Semantik zu präzisieren. Abzustimmen mit denen die für Entwicklung von Verfahrensbeschreibungen und Handbüchern beauftragt sind.

HW-Schnittstellen
Anforderungen an die Schnittstellen bzgl. Elektrischer, optischer,… zu präzisieren. Schnittstellen zu HW-Einheiten kann auch eine HW-Nutzerschnittstelle umfassen(Knöpfe,…)

3. Anforderungen an die Funktionalität definieren
Die von der SW-Einheit / HW- Einheit zu realisierende Funktionalität ist zu identifizieren und festzuschreiben. Reaktionen der SW/HW Einheit im Normal oder Ausnahmefall sind zu definieren.

4. Anforderungen an die QualitätBasis DIN ISO 9126

5. Anforderungen an Entwicklungs- und SWPÄ-Umgebung definieren
Wenn diese von den entsprechenden Anforderungen an das System abweichen. Zur Entwicklungsumgebung zählen auch Integrations- und Prüfeinrichtungen, die während der Entwicklung und SWPÄ eines SW/HW Einheit notwendig sind.

Erhebungstechniken
Zur Erhebung und Bestimmung der Anforderungen gibt es verschiedene Erhebungs- und Analysetechniken, die im Folgenden erklärt werden:

## Interview
Das Interview wird am häufigsten zur Istaufnahme verwendet. In Verbindung mit dem Interview werden auch häufig Fragebögen oder Dokumentenauswertung benutzt. Es zählt, wie die Beobachtung, zu den direkten Erfassungsmethoden.
Bei Erhebungen über ein System mit komplexen Zusammenhängen sind halb oder nicht standardisierte Interviewformen am besten geeignet, wobei standardisierte Interviews sich für eine breite Erhebung eignen.
Vorteile:
- Vertiefung durch Zusatzfragen und Verständnisfragen
- Motivation der Befragten
Nachteile
- Hoher Zeitaufwand
- Hohe Anforderungen an den Interviewer

## Fragebogen
Dieser ist eine geordnete Menge von Fragen, die vom Befragten schriftlich beantwortet werden soll. Der Fragebogen sollte stets nur als ergänzendes Hilfsmittel eingesetzt werden.
Die Fragen eines Fragebogens sollten im Vorfeld gut durchdacht sein und vorher auch festgelegt werden, welche Aussage durch die Antworten getroffen werden bzw. inwieweit diese bei der Auswertung eine Rolle spielen. Vor der eigentlichen Durchführung der Befragung sollte der Fragebogen einer Testgruppe vorgelegt werden.
Vorteile:
- Schriftliche Ergebnisse
- Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung
- Geringe Kosten
Nachteile:
- Geringe Antwortquote
- Missverständnisse möglich
- Aufwändige Auswertung bei freien Fragen

## Beobachtung
Bei einer Beobachtung soll der Informationsbedarf durch sinnliche Wahrnehmungen des Systemplaners gedeckt werden. Tätigkeiten, die als „selbstverständlich“ empfunden werden, können leichter durch Beobachtung als durch Interviews erhoben werden.
Dauerbeobachtungen bieten große Genauigkeit und Vollständigkeit, werden aber selten angewandt, da sie sehr zeitaufwändig und psychologisch belastend sowie die Gefahr vor Verfälschungen mit sich bringen.
Vor allem im Bereich der traditionellen Arbeitsplatz- und Arbeitszeitgestaltung werden Beobachtungstechniken eingesetzt.

## Selbstaufschreibung
Die Selbstaufschreibung ist die strukturierte Aufzeichnung (Dokumentation) relevanter Ereignisse und Handlungen des Aufgabenträger ohne direkte Mitwirkung des Systemplaners.
Vorgehensrahmen: Aufnahmefestlegung, Aufnahmevorbereitung, Mitarbeiterinformation, Durchführung, Auswertung
Vorteile
- Totalaufnahme
- Entlastung des Systemplaners
Nachteile
- Bewusste Verfälschung
- Widerstände der Aufgabenträger

## Dokumentenauswertung
Die Dokumentenauswertung ist meist eine sehr einfache Variante der Informationsgewinnung, da die Dokumente natürlich schon vorhanden sind.
Es gibt verschiedene Dokumente, die ausgewertet werden können:
- Dokumentation des bestehenden Systems
  (Vollständigkeit, Hinlänglichkeit und Aktualität der Unterlagen ist wichtig)
- Vorhandene Studien über das bestehende System
  Frühere Lösungsversuche für ein bereits schon länger vorhandenes Problem werden ausgewertet.
- Belege und Formulare
  Analyse aller Belege, die in dem zu untersuchenden Bereich verwendet oder produziert wurden.

## CRC-Karten (Class Responsibility Collaboration)
Durch CRC-Karten geschieht die „spielerische“ Ermittlung der Anforderungen in kreativer Gruppenarbeit (5-6 Mitarbeiter).
Das Ziel des CRC ist, ausgehend von Anwendungsfällen ein Klassenmodell aufzubauen, wobei jede Klasse zumindest durch ihre Verantwortlichkeiten und Kooperationen beschrieben wird.
Ablauf einer CRC-Sitzung:
1. Zusammenstellen der Gruppe
2. Vorbereitung der Sitzung
3. Gemeinsames Finden der Klassen: Brainstorming,
4. Klasse werden gebildet
5. Verantwortlichkeiten der Klassen zuteilen
6. Über und Unterklassen definieren
7. Durchspielen von Szenarien
8. Dokumentation
Vorteile:
- „Low Tech“ – Ansatz, kann überall durchgeführt werden
- Beteiligte erleben „physisch“, wie das System funktioniert
- Fördert die Kreativität
Nachteile:
- wenig formales Verfahren
- Ergebnis eignet sich nur als Grobentwurf, Implementierungsdetails fehlen

## Snowcards (Anforderungskarten)
Diese Methode dient der einfachen Erfassung von Anforderungen. Auf durchnummerierten Karten wird je eine Anforderung mit Erfüllungskriterien notiert, der Autor gibt die Art der Anforderung sowie eine Priorität an.

## Problem-Frames
Dieses Verfahren lenkt die Aufmerksamkeit auf die Problemanalyse und vermeidet dadurch eine zu frühe Entwicklung von Lösungsansätzen. Das gestellte Problem wird dabei in kleine Teilprobleme zerlegt und bestimmten vorgegebenen Problemtypen zugeordnet.

## QFD – Quality Function Deployment
QFD bringt die oft sehr vagen Wünsche der Kunden in konsistent formulierte, definierte und messbare Anforderungen. Durch eine Bewertungsmatrix werden den Produktmerkmalen hinsichtlich der zu erwartenden Kundenzufriedenheit Prioritäten zugeordnet. Aus dieser Methode lässt sich schließen, welche Anforderungen für den Kunden ein Muss sind und welche nur „nice to have“ sind.

## Anforderungsworkshop
Hierbei erarbeiten die Vertreter aller wichtigen Interessensgruppen (Stakeholder) die Anforderungen eines Systems. Ein solcher Workshop dauert im Normalfall 2 bis maximal 5 Tage. Ein Moderator leitet den Workshop und ein Protokollführer sammelt die Ergebnisse. Am Anfang werden die Anforderungen mit einem Brainstorming gefiltert, geordnet, konkret formuliert und priorisiert. Dabei sind auch die oben angeführten Methoden einsetzbar.