Projektauftrag, Lastenheft, Pflichtenheft

Überblick

Lastenheft

Pflichtenheft	S254
Aufbau und Inhalt des Pflichtenheftes
Ausgangslage
IST-Zustand
Zielsetzungen
Anforderungen (Soll)
Mengengerüst
Aufbau und Inhalte der Offerte
Administratives

Projektauftrag
Der Projektauftrag bringt die Projektidee in eine konkrete, auf eine Umsetzung hin gerichtete Struktur. Er beschreibt die Rahmenbedingungen des Projekts in den Punkten
- Zielformulierung,
- Qualitätskriterien,
- finanzieller Rahmen,
- Termine,
- Organisation und Personen.
Der genehmigte Projektauftrag bildet den formalen Projektbeginn. In Unternehmen, welche häufig Projekte durchführen, kann der Projektauftrag in Form eines Formulars standardisiert sein.
Im Projektauftrag wird festgelegt, was in sachlicher und sozialer, d.h. organisatiorisch-personeller Hinsicht zum Projekt gehört und was nicht. Er stellt ein wichtiges Hilfsmittel zur Projektabgrenzung dar.

Teile des Projektauftrags

Projektbezeichnung:
Projektname oder -akronym, evtl. Projektlogo

Projektauftraggeber:
Welche Institution, welcher Betrieb, Abteilung, etc. ist der Auftraggeber?

Projektziel:
Auftragsrelevante Zielbeschreibung aus dem Formular „Projektziele“.
Kontrollfrage: Was ist nicht Ziel des Projekts?

Kurzbeschreibung des Projekts (Projektdefinition)
Projektaufriss: beschreibt die wesentlichen Teilaufgaben des Projekts hinsichtlich der zu erreichenden Ergebnisse (quantitativ), der zu erzielenden Qualität sowie der anzuwendenden Methoden oder Vorgehensweisen.

Projektstart:
Wann und mit welchem Ereignis wird das Projekt offiziell gestartet?

Projektende:
Mit welchem Ereignis wird das Projekt offiziell beendet, wann soll dieses Ereignis sein?

Freigaben:
An welchen Terminen und mit welchen Ereignissen ist die Zustimmung des Auftraggebers einzuholen?

Budget und Ressourcen:
Welche finanzielle Mittel bzw. welche Ressourcen sind erforderlich bzw. stehen zur Verfügung? Eine Grobkalkulation ist zu erstellen.

Projektleiter:

Projektteam:
Namen und Rollen bzw. Verantwortlichkeiten, evtl. Organigram.

Abschluss des Projektauftrages:
Datum, Unterschrift aller Verantwortlichen.

Lastenheft

Das Lastenheft stellt die Anfrage eines Auftraggebers dar, welcher das Pflichtenheft als eine Art Angebot folgt.
Eine etwas genauere Definition wäre (nach DIN 69905) die „vom Auftraggeber festgelegte Gesamtheit der Forderungen an die Lieferungen und Leistungen eines Auftragnehmers innerhalb eines Auftrages“
Entsprechend ergibt sich als Abgrenzung dazu zum Pflichtenheft (ebenfalls nach DIN 69905):
Die „vom Auftragnehmer erarbeiteten Realisierungsvorgaben aufgrund der Umsetzung des vom Auftraggeber vorgegebenen Lastenheftes“.
Somit stellt das Lastenheft eine Vorstufe zum Pflichtenheft dar. In der Regel wird sich der zuständige Systemanalytiker aktiv um die Ermittlung der Anforderungen aus den Formulierungen im Lastenheft kümmern. Die meist fruchtbarste Art der Informationsgewinnung ist das Abhalten von Intensiv-Workshops gemeinsam mit allen Beteiligten.
Nach der Aufnahme von Anforderungen in den Workshops werden diese niedergeschrieben und einer Revision unterzogen, bei welcher überprüft wird, ob die Anforderungen bestimmten Qualitätszielen entsprechen. Weiteres werden Prioritäten gemäß den Forderungen im Lastenheft gesetzt sowie eventuell konkurrierenden Anforderungen entsprechend vorgebeugt.

Pflichtenheft

Begriff
Laut DIN 69901-5 umfasst das Pflichtenheft die „vom Auftragnehmer erarbeiteten Realisierungsvorgaben aufgrund der Umsetzung des vom Auftraggeber vorgegebenen Lastenhefts“. Die Anforderungen des zuvor ausgearbeiteten Lastenhefts sind nun mit technischen Festlegungen der Betriebs- und Wartungsumgebung verknüpft.
Nach VDI-Richtlinie 2519 Blatt 1 ist das Pflichtenheft die Beschreibung der Realisierung aller Kundenanforderungen, die im Lastenheft gefordert werden.

Bedeutung
Das Pflichtenheft bildet das zentrale Element zur Dokumentation der Wünsche des Auftraggebers sowie die Pflichten des Auftragnehmers.

Das Dokument wird in strukturierter und präziser Form erstellt und beschreibt die Systemdienste im Detail. Häufig wird es als Vertragsgrundlage zwischen Auftraggeber (zukünftiger Benutzer) und Aufragnehmer (Hersteller) verwendet. Es legt Verfahren und Termine des Projektablaufs fest und ist daher auch ein Teil der Dokumentation.

Idee:
 - Darstellung der gegenwärtigen Situation (IST-Zustand)
 - Klare Formulierung von Zielen und Anforderungen (SOLL-Zustand)
 - Vorgabe des Offertaufbaues (=klare Inhaltes eines Angebotes)

Was der Auftraggeber nicht im Rahmen des Pflichtenheftes erstellt, sind zB Programmspezifikationen. Er beschreibt zB genau die Funktionalität eins Bildschirmdialoges, das Bildschirmlayout, er gibt unter Umständen eine Programmiersprache vor, in der die Software zu erstellen ist, und das Prozessmodell, nach dem die Realisierung erfolgen soll – die Spezifikation ist aber Sache des Projektteams.
In vielen Fällen dient das Pflichtenheft als Grundlage für die Ausschreibung der gewünschten Leistung.

Aus den eingelangten Offerten (Angebote) wählt der Auftraggeber nach einem vorher festgelegten Verfahren (Evaluation) anhand eines Kriterienkatalogs das beste Angebot aus, wobei das Pflichtenheft die verbindliche Basis für den folgenden Vertrag zwischen Auftraggeber und Bieter bildet.

Kriterienkatalog
Der Kriterienkatalog stellt ein internes Papier dar, in welchem die Auswahlkriterien für die erwarteten Angebote festgelegt sind. Die Erstellung erfolgt parallel mit der Erstellung des Pflichtenhefts.
Alle im Pflichtenheft gestellten Anforderungen und Frage werden im Auswahlverfahren (Evaluation) an den Kriterien gemessen und umgekehrt alle Kriterien als Anforderungen oder Fragen im Pflichtenheft definiert.

Evaluation
Unter Evaluation versteht man das Auswahlverfahren zur möglichst objektiven Bestimmung des besten Angebotes. Kriterienkatalog, Pflichtenheft und Offerte sind unbedingt gleich aufzubauen, um das Auswahlverfahren zu erleichtern.

Um die Evaluation zu erleichtern, sollten Kriterien in drei Kategorien formuliert werden:
- Muss- oder K.O.-Kriterien: Diese müssen auf jeden Fall erfüllt sein, damit das Produkt für den vorgesehenen Einsatzzweck verwendet werden kann.
- Wunschkriterien (Soll-Kriterien): Eine möglichst gute Erfüllung sollte angestrebt werden; bei Ausschreibungen verbessert ihre Erfüllung die Bewertung des Angebots.
- Abgrenzungskriterien: können dazu dienen, klarer zu beschreiben, welche Ziele mit dem Produkt bewusst nicht erreicht werden sollen. Sie haben informativen Charakter für den Anbieter und erleichtern ihm die richtige Dimensionierung seiner Lösung.

Aufbau des Pflichtenheft
Ausgangslage
- stellt Unternehmensart und -größe sowie Standort des Auftraggebers vor
- beschreibt Produkt- bzw. Dienstleistungspalette und Kundenstruktur.
- Gibt einen Überblick der EDV-Organisation und beschreibt die Gründe für die Beschaffung.

Ist-Zustand
- Gesamtübersicht über die Struktur des Unternehmens
- Detailübersicht über jedes Arbeitsgebiet
- Verwaltung
- Vorhanden Schwachstellen bzw. Engpässe
- Aktuelle Hardware (PCs, etc.)
- Aktuelle Software (Betriebssysteme, Programme, etc.)
- Netzwerkstruktur (EDV-Infrastruktur)
- Personal

Zielsetzung
Beschreibt was durch das Produkt verbessert werden soll. Mögliche Ziele sind:
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit
- Kosteneinsparung
- Informationsorganistaion verbessern
- Mehr Sicherheit

Anforderungen (Soll)
- KO-, Wunsch-, Abrengzungskriterien
- Gewichtung der Wunschkriterien
- Genau Anforderungen an das Produkt (Ablauf, Dateien, Ausgaben, etc.)
- Anforderungen an EDV-System (Hardware, Software, Voraussetzungen)
- Information über Datenschutz, Zugriffsrechte, etc.
- Zukünftige Wartung, Betretung, Einführung, etc.
- Vertragsbedingungen

Mengengerüst
- Datenbestände
- Datenbewegungen (Ein/Ausgabe, Veränderung, etc.)

Aufbau und Inhalt der Offerte
Dieser Teil beschreibt wie die Offerte jedes potenziellen Auftraggebers aussehen soll. Dies ermöglicht äußerst effektiv das beste Angebot unter Verwendung des Kriterienkatalog zu finden.
- Vorstellen des Offertersteller
- Lösungskonzept
- Systemtechnische Angaben
- Angaben zur Leistung
- Erläuterung der Anforderungen aus dem Pflichtenheft
- Preise, Lieferanten
- Diverses

Administratives
- Copyright-Informationen
- Budget
- Termine
- Kontaktpersonen
- Ausständige Informationen

Software-/Hardware Anforderungsanalyse

Input
- Anwenderforderungen
- Systemarchitektur
- Schnittstellenbeschreibung
- Betriebsinformation
- Technische Anforderungen
Output
- Technische Anforderung
- Betriebsinformationen

SW-/HW-Anforderungsanalyse

Es werden die Technischen Anforderungen und die Betriebsinformationen bezogen auf die SW- oder HW-Einheit erweitert.
Ausgangspunkt dafür bilden die Anwenderforderungen, Systemarchitektur und die Technischen Informationen.
Es sind allgemeine Anforderungen, Anforderungen an Schnittstellen, an die Funktionalität, an Qualitätsmerkmale und an SW-Entwicklungsumgebung und SWPÄ-Umgebung zu analysieren und zu definieren.
Die erstellten Betriebsinformationen sind um SW-/HW-bezogene Angaben zu ergänzen. Es sind alle diejenigen Angaben zu erarbeiten, die für die Anwenderdokumentation notwendig sind.

1. Allgemeine Anforderungen aus Sicht der SW-/HW-Einheit definieren
Es werden Allgemeine Anforderungen die sich ergeben festgehalten. Z.B. Anforderungen bezüglich der Realisierung der internen Schnittstellen (durch die pauschale Benennung von Schnittstellen)

2. Anforderungen an die externen Schnittstellen der SW-/HW-Einheit
Technische Einsatzumgebung:
Anforderungen an die Einsatzumgebung und an weitere externe Schnittstellen der SW-Einheit/HW-Einheit im operationellen Betrieb zu präzisieren
Definiert werden muss vor allem auch das geforderte Zeitverhalten.

Nutzerschnittstellen:
Mensch-Maschine-Schnittstelle
Hier sind Anforderungen z.B. an bereitzustellende Dienste und auszutauschende Informationen, an Bildschirmaufbau, Syntax und Semantik zu präzisieren. Abzustimmen mit denen die für Entwicklung von Verfahrensbeschreibungen und Handbüchern beauftragt sind.

HW-Schnittstellen
Anforderungen an die Schnittstellen bzgl. Elektrischer, optischer,… zu präzisieren. Schnittstellen zu HW-Einheiten kann auch eine HW-Nutzerschnittstelle umfassen(Knöpfe,…)

3. Anforderungen an die Funktionalität definieren
Die von der SW-Einheit / HW- Einheit zu realisierende Funktionalität ist zu identifizieren und festzuschreiben. Reaktionen der SW/HW Einheit im Normal oder Ausnahmefall sind zu definieren.

4. Anforderungen an die QualitätBasis DIN ISO 9126

5. Anforderungen an Entwicklungs- und SWPÄ-Umgebung definieren
Wenn diese von den entsprechenden Anforderungen an das System abweichen. Zur Entwicklungsumgebung zählen auch Integrations- und Prüfeinrichtungen, die während der Entwicklung und SWPÄ eines SW/HW Einheit notwendig sind.

Erhebungstechniken
Zur Erhebung und Bestimmung der Anforderungen gibt es verschiedene Erhebungs- und Analysetechniken, die im Folgenden erklärt werden:

## Interview
Das Interview wird am häufigsten zur Istaufnahme verwendet. In Verbindung mit dem Interview werden auch häufig Fragebögen oder Dokumentenauswertung benutzt. Es zählt, wie die Beobachtung, zu den direkten Erfassungsmethoden.
Bei Erhebungen über ein System mit komplexen Zusammenhängen sind halb oder nicht standardisierte Interviewformen am besten geeignet, wobei standardisierte Interviews sich für eine breite Erhebung eignen.
Vorteile:
- Vertiefung durch Zusatzfragen und Verständnisfragen
- Motivation der Befragten
Nachteile
- Hoher Zeitaufwand
- Hohe Anforderungen an den Interviewer

## Fragebogen
Dieser ist eine geordnete Menge von Fragen, die vom Befragten schriftlich beantwortet werden soll. Der Fragebogen sollte stets nur als ergänzendes Hilfsmittel eingesetzt werden.
Die Fragen eines Fragebogens sollten im Vorfeld gut durchdacht sein und vorher auch festgelegt werden, welche Aussage durch die Antworten getroffen werden bzw. inwieweit diese bei der Auswertung eine Rolle spielen. Vor der eigentlichen Durchführung der Befragung sollte der Fragebogen einer Testgruppe vorgelegt werden.
Vorteile:
- Schriftliche Ergebnisse
- Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung
- Geringe Kosten
Nachteile:
- Geringe Antwortquote
- Missverständnisse möglich
- Aufwändige Auswertung bei freien Fragen

## Beobachtung
Bei einer Beobachtung soll der Informationsbedarf durch sinnliche Wahrnehmungen des Systemplaners gedeckt werden. Tätigkeiten, die als „selbstverständlich“ empfunden werden, können leichter durch Beobachtung als durch Interviews erhoben werden.
Dauerbeobachtungen bieten große Genauigkeit und Vollständigkeit, werden aber selten angewandt, da sie sehr zeitaufwändig und psychologisch belastend sowie die Gefahr vor Verfälschungen mit sich bringen.
Vor allem im Bereich der traditionellen Arbeitsplatz- und Arbeitszeitgestaltung werden Beobachtungstechniken eingesetzt.

## Selbstaufschreibung
Die Selbstaufschreibung ist die strukturierte Aufzeichnung (Dokumentation) relevanter Ereignisse und Handlungen des Aufgabenträger ohne direkte Mitwirkung des Systemplaners.
Vorgehensrahmen: Aufnahmefestlegung, Aufnahmevorbereitung, Mitarbeiterinformation, Durchführung, Auswertung
Vorteile
- Totalaufnahme
- Entlastung des Systemplaners
Nachteile
- Bewusste Verfälschung
- Widerstände der Aufgabenträger

## Dokumentenauswertung
Die Dokumentenauswertung ist meist eine sehr einfache Variante der Informationsgewinnung, da die Dokumente natürlich schon vorhanden sind.
Es gibt verschiedene Dokumente, die ausgewertet werden können:
- Dokumentation des bestehenden Systems
  (Vollständigkeit, Hinlänglichkeit und Aktualität der Unterlagen ist wichtig)
- Vorhandene Studien über das bestehende System
  Frühere Lösungsversuche für ein bereits schon länger vorhandenes Problem werden ausgewertet.
- Belege und Formulare
  Analyse aller Belege, die in dem zu untersuchenden Bereich verwendet oder produziert wurden.

## CRC-Karten (Class Responsibility Collaboration)
Durch CRC-Karten geschieht die „spielerische“ Ermittlung der Anforderungen in kreativer Gruppenarbeit (5-6 Mitarbeiter).
Das Ziel des CRC ist, ausgehend von Anwendungsfällen ein Klassenmodell aufzubauen, wobei jede Klasse zumindest durch ihre Verantwortlichkeiten und Kooperationen beschrieben wird.
Ablauf einer CRC-Sitzung:
1. Zusammenstellen der Gruppe
2. Vorbereitung der Sitzung
3. Gemeinsames Finden der Klassen: Brainstorming,
4. Klasse werden gebildet
5. Verantwortlichkeiten der Klassen zuteilen
6. Über und Unterklassen definieren
7. Durchspielen von Szenarien
8. Dokumentation
Vorteile:
- „Low Tech“ – Ansatz, kann überall durchgeführt werden
- Beteiligte erleben „physisch“, wie das System funktioniert
- Fördert die Kreativität
Nachteile:
- wenig formales Verfahren
- Ergebnis eignet sich nur als Grobentwurf, Implementierungsdetails fehlen

## Snowcards (Anforderungskarten)
Diese Methode dient der einfachen Erfassung von Anforderungen. Auf durchnummerierten Karten wird je eine Anforderung mit Erfüllungskriterien notiert, der Autor gibt die Art der Anforderung sowie eine Priorität an.

## Problem-Frames
Dieses Verfahren lenkt die Aufmerksamkeit auf die Problemanalyse und vermeidet dadurch eine zu frühe Entwicklung von Lösungsansätzen. Das gestellte Problem wird dabei in kleine Teilprobleme zerlegt und bestimmten vorgegebenen Problemtypen zugeordnet.

## QFD – Quality Function Deployment
QFD bringt die oft sehr vagen Wünsche der Kunden in konsistent formulierte, definierte und messbare Anforderungen. Durch eine Bewertungsmatrix werden den Produktmerkmalen hinsichtlich der zu erwartenden Kundenzufriedenheit Prioritäten zugeordnet. Aus dieser Methode lässt sich schließen, welche Anforderungen für den Kunden ein Muss sind und welche nur „nice to have“ sind.

## Anforderungsworkshop
Hierbei erarbeiten die Vertreter aller wichtigen Interessensgruppen (Stakeholder) die Anforderungen eines Systems. Ein solcher Workshop dauert im Normalfall 2 bis maximal 5 Tage. Ein Moderator leitet den Workshop und ein Protokollführer sammelt die Ergebnisse. Am Anfang werden die Anforderungen mit einem Brainstorming gefiltert, geordnet, konkret formuliert und priorisiert. Dabei sind auch die oben angeführten Methoden einsetzbar.