Extreme Programming XP

XP ist eine kompakte Methode zur SW-Entwicklung in kleinen bis mittelgroßen Teams von 2- 10 Personen.

Prinzipien	XP Umsetzung
Code Reviews	Programmieren in Paaren
Testen	Andauerndes Testen von Code
Design	Alltägliche Überarbeitung (Refactoring)
Einfachheit	Auswählen jenes Systems, das das einfachste Design aufweist und geforderte Funktionalität bietet.
Architektur	Andauernde Definition und Verbesserung
Integrationstests	Laufende Integration des Codes
Kurze Iterationen	Planungsspiel

XP folgt einem strukturierten Vorgehen und stellt die Teamarbeit, Offenheit und stete Kommunikation zwischen allen Beteiligten in den Vordergrund.

Die Methode des XP berücksichtigt, dass der Kunde die wirklichen Anforderungen an die zu erstellende Software zu Projektbeginn meist noch nicht komplett kennt und nicht hinreichend strukturieren kann bzw. das mit der Realisierung betraute Entwicklerteam nicht über alle Informationen verfügt, um eine verlässliche Aufwandsschätzung über die notwendige Dauer bis zum Abschluss zu geben.

Bei einer konsequenten Ausrichtung an XP soll die zu erstellende Software schneller bereitgestellt werden sowie eine höhere Softwarequalität und Zufriedenheit des Kunden.

Nutzen
XP ist „gelebtes Risikomanagement“.
XP pflegt einen impliziten Umgang mit dem Risiko.

Grundprinzipien
- Unmittelbares Feedback
- Anstreben von Einfachheit
  Man soll nicht zu viel für die Zukunft planen und sich mit der Entwicklung wiederverwendbare Module beschäftigen, sondern die unmittelbar anliegende Aufgabe gut und gewissenvoll erledigen
- Inkrementelle Veränderungen
  Man soll kleine, aber wirkungsvolle Änderungen anstreben.
- Wollen von Veränderungen
- Qualitätsarbeit liefern

Die Arbeitsschritte
- Zuhören: Kunde erläutert sein zu lösendes Geschäftsproblem.
- Designentwurf
- Programmieren
- Testen

Kritik
Auch das Vorgehensmodell des Extreme Programming kann unausgewogen eingesetzt werden und kann dann scheitern. Der „ideale Kunde“ ist manchmal nicht verfügbar.

Einige Beispiele für typische XP:
Praktik	Richtiges Vorgehen nach XP	Traditionelles oder falsches Vorgehen/Risiko nach XP
Kommunikation	Stetiger Austausch wird gefördert und erwartet.	Jeder muss zunächst mal seine Aufgaben lösen.
Mut	Offene Atmosphäre.	Angst vor versäumten Terminen und Missverständnissen mit Kunden.
Kollektives Eigentum	Programmcode, Dokumente etc. gehören dem Team.	Jeder fühlt sich nur für seine Artefakte verantwortlich.
Pair-Programming	Zu zweit am Rechner.	Jeder will und muss zunächst auf seine ihm zugewiesenen Aufgaben schauen.
Integration	Stetige Integrationen erlauben Feedback und erhöhen Qualität.	Selten Integrationen, da vermeintlich unnütz und Zeitverschwendung.
Testgetriebene Entwicklung	Testen hat einen hohen Stellenwert.	Testen kostet nur Zeit. Wenige manuelle Tests.
Kundeneinbeziehung	Der Kunde wird zur aktiven Mitarbeit aufgerufen.	Der Kunde ist selten wirklicher Partner sondern nur die „andere Seite des Vertrages“.
Refactoring	Suboptimales Design und Fehler werden akzeptiert.	Fehler sind verpönt. Erstellte Artefakte laufen angeblich immer direkt perfekt.

Was ist eigentlich so extrem beim Extreme Programming (XP)
1. Es wird bei uns extrem selten benutzt. In den USA werden gute Erfahrungen damit gemacht.
2. Es eignet sich extrem gut für kleine Arbeitsgruppen mit hoher Fluktuation.